北京市建设工程监理合同

| 委托人 | ： | 中国康复研究中心 |
| --- | --- | --- |
| 监理人 | ： |  |
| 项目名称 | ： | 中国康复研究中心氧气站改建项目 |
| 合同编号 | ： |  |

# 第一部分  合同协议书

# 委托人（全称）：中国康复研究中心

# 监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：中国康复研究中心氧气站改建项目；

2.工程地点：北京市丰台区角门北路10号；

3.建筑安装工程费：        元。

4.工程范围：

1）拆除工程：保护性拆除现有 78.8㎡氧气站，断开与各单体管道连接并设置接驳井，拆除物外运并无害化处理；拆除后地面硬化并铺设沥青（满足 20 吨重载车辆通行），与周边道路衔接。

2）设计深化：由承包方根据所选设备厂商要求及现场实际情况进行深化，深化图纸需经承包方、原设计单位、建设单位共同确认，且符合外审要求。图纸深化设计费用及图纸深化所带来的费用增减，均包含在合同内，承包人在投标报价时综合考虑。

3）新建工程：

①氧气站站房：总建筑面积 73.16㎡，地上 1 层，建筑高度 5.1m，现浇混凝土框架结构，独立基础或条形基础，屋面防水等级 1 级。

②液氧储罐区：新装两台5立方米液氧罐、汽化器汇流排等相关附属配套设施设备安装等内容。

③管道工程：铺设氧气输送管道，包含路由障碍清除（树木、硬化路面、管线保护等）、管道接驳及绿化恢复。

④完成与原氧气系统连接、调试运行直至可正常使用的全部工作，费用包含在合同价中。

⑤完成原液氧站建筑物、站内设备设施以及院内原系统管线拆除、站房地面恢复、垃圾清运等工作，其中站内设备设施为保护性拆除（按设备厂家指定要求拆除），费用包含在合同价中。

⑥氧气各分支管线接至各楼宇二级分压箱入口处。

⑦各焊口须进行100%射线无损检验。

4）验收配合：主导完成消防、特种设备等相关验收工作。

①承包人必须完成《压力容器使用登记证》（TSG21-2016）及《压力管道使用登记》手续。

②液氧罐、分气缸等设备备案直至启用。

③安全阀、压力表、流量计等进场后需按相关主管部门要求，提供相应检测报告。

④其他验收。

5）其他

①涉及动火作业的，由承包人自行办理动火证且自行报备至街道、卫健委，街道、卫健委提供报备回执后，方可进行作业。

②地基处理完成后，承包人需联系地勘单位出具满足设计要求的相应承载力检测报告。

③工程完工后需由承包人承担相应测绘报告出具费用。

④承包人工程量清单和图纸内全部工程。

二、词语定义

合同协议书中相关词语的含义与合同通用条款中的定义与解释相同。

三、组成合同的文件

1.合同协议书；

2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3.响应函及响应函附录；

4.响应文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

5.合同专用条款；

6.合同通用条款；

7. 本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。

合同签订后，双方依法签订的补充协议也是合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：       ， 身份证号码：                         ,

注册号：                      。

五、签约酬金与补偿费用

（一） 签约酬金（大写）：人民币            （¥       元）。

包括：

1. 监理酬金：人民币¥       元（大写：        ），其中不含税金额为：    元（大写：      ），增值税金额为：        元（大写： ）。

2. 相关服务酬金：  /                              。

其中：

（1）保修期服务酬金：  /                         。

（2）其他相关服务酬金：  /                       。

（二） 委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时的补偿费用（大写）：          /            元（¥     /    ）。

六、期限

1. 监理期限：

暂定      年    月    日始，至      年     月    日止；共计   日历天。（实际监理时间和施工开竣工时间一致）

2. 相关服务期限：

（1）保修期服务期限自实际竣工日期起验收后24个月止。

（2）其他相关服务期限自  /  年 / 月  /  日始，至  /  年 / 月 /  日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照合同约定提供相应的办公场地（承包人临设），并按照合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：       年   月   日。

2. 订立地点：北京市丰台区角门北路10号。

3. 合同一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方 肆 份，乙方 贰  份。

委托人：（盖章）                        监理人：（盖章）

地址：北京市丰台区角门北路10号       地址：

邮政编码：100068                       邮政编码：

法定代表人或其委托                     法定代表人或其委托

代理人：（签字）                        代理人：（签字）

开户银行： 中国建设银行北京洋桥支行    开户银行：

账号：1105 0162 5100 0977 7777         账号：

电话：67563322                         电话：

传真：67563322                         传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

# 第二部分  合同通用条款

## 1. 一般约定

1.1 词语定义

除根据上下文另有意义或合同专用条款另有约定外，合同中的下列名词和用语应当具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “合同”是指合同协议书、中标通知书（适用于招标工程）、响应文件中的响应函及响应函附录、拟投入监理与相关服务人员、设备及监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）、合同专用条款、合同通用条款以及其他合同文件。

1.1.3 “委托人”是指合同协议书中指明，委托监理与相关服务的当事人，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4 “监理人”是指合同协议书中指明，具备相应资质的，提供监理与相关服务的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订施工合同的当事人，及其合法的继承人。当相关服务包括勘察、设计等相关服务时，承包人包括与委托人签订勘察、设计等有关合同的当事人及其合法的继承人。

1.1.6“监理”是指监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定及合同约定职责的服务活动。

1.1.7“相关服务”是指监理人按照合同约定提供的施工阶段监理以外的其他服务，包括保修期提供的服务等。

1.1.8“正常工作”是指合同订立时约定的监理人在监理与相关服务期限和范围内的工作。

1.1.9 “附加工作”是指合同约定正常工作以外的监理人工作。

1.1.10“项目监理与相关服务机构”是指监理人派驻本工程负责履行合同的组织机构。

1.1.11 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行合同、主持项目监理与相关服务机构工作的注册监理工程师。

1.1.12 “委托人代表” 是指由委托人任命的，在委托授权范围内代表委托人行使合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。

1.1.13 “酬金”是指监理人履行合同义务，委托人按照合同约定给付监理人的金额。

1.1.14 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应当给付监理人并在合同协议书中载明的签约酬金额。

1.1.15 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应当给付监理人的金额。

1.1.16 “补偿费用”是指委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时应当补偿的费用。

1.1.17 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.18 “书面形式”是指信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.19 “监理与相关服务期限”是指合同协议书中约定的监理人提供监理与相关服务的期限。

1.1.20 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.21 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。

1.2 解释

合同使用中文书写、解释和说明。如合同专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应当以中文为准。

1.3 合同文件组成与解释顺序

组成合同的下列文件彼此应当相互解释、互为说明。除合同专用条款另有约定外，合同文件的解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）响应函及响应函附录；

（4）响应文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

（5）合同专用条款；

（6）合同通用条款；

（7）本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准，但招标工程的补充协议不得背离合同的实质性内容。

1.4 通知

与合同有关的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应当签收或回复。

1.5 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项及保密期限在合同专用条款中约定。

1.6 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除合同专用条款另有约定外，如果监理人在合同履行期间及合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

## 2. 监理人的义务

2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容

2.1.1 监理与相关服务的工程范围在合同专用条款中约定。

2.1.2 除合同专用条款另有约定外，监理内容指监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行法定及合同约定的建设工程安全生产管理职责。

2.1.3除合同专用条款另有约定外，委托人委托的下列内容，应当作为监理相关服务内容：

2.1.3.1保修期内定期回访，调查和确认缺陷原因及责任，检查缺陷修复质量；

2.1.3.2委托人要求监理人外出考察；

2.1.3.3委托人要求监理人进行的材料和设备检测；

2.1.3.4委托人要求监理人组织相关咨询论证会以及聘请相关专家；

2.1.3.5其他相关服务的内容在合同专用条款中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同；

（5）国家及本市监理服务规范、规程。

双方可根据工程的行业特点，在合同专用条款中补充约定具体监理依据。

2.2.2 相关服务依据在合同专用条款中约定。

2.3 项目监理与相关服务机构和人员

2.3.1 监理人应当根据合同约定组建满足工作需要的项目监理与相关服务机构，配备必要的检测设备。项目监理与相关服务机构的主要人员应当具有相应的资格条件。

2.3.2 合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应当保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理与相关服务机构人员。监理人更换总监理工程师时，应当提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理与相关服务其他监理人员，应当以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应当及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）不能胜任岗位职责的；

（2）严重违反职业道德的；

（3）有严重过失行为的；

（4）有违法行为不能履行职责的；

（5）涉嫌犯罪的；

（6）合同专用条款约定的其他情形。

2.3.5 委托人有权要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理与相关服务机构人员。

2.4 履行职责

监理人应当遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律、法规、工程建设有关标准及合同履行职责。

2.4.1 在合同约定的监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应当及时处置并回复。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应当协调委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应当提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应当在合同专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应当以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应当在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除合同专用条款另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以更换。

2.4.5 监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改；情况严重的，应当要求承包人暂时停止施工，并及时报告委托人。承包人拒不整改或者不停止施工的，监理人应当及时向有关主管部门报告。

2.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

2.6保险

监理人应当按法律、法规规定，为派驻现场的监理与相关服务机构人员办理相关保险,保证现场监理人员的安全。

2.7 提交报告

监理人应当按合同专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.8 文件资料

在合同履行期内，监理人应当在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.9 使用委托人的财产

监理人免费使用合同专用条款中约定的由委托人提供的人员、房屋、设备、设施。除合同专用条款另有约定外，委托人提供的设备、设施属于委托人的财产，监理人应当妥善使用和保管，在合同终止时将这些设备、设施的清单提交委托人，并按合同专用条款约定的时间和方式移交。

## 3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应当在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理与相关服务机构的权限。如有变更，应当及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应当按照合同专用条款约定，免费向监理人提供与工程有关的资料。在合同履行过程中，委托人应当及时向监理人提供与工程有关的最新资料。

3.3 提供工作条件

委托人应当为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应当按照合同专用条款约定，提供相应的人员、房屋、设备、设施，供监理人免费使用。如委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时应当进行补偿。

3.3.2委托人应当负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应当授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人，当委托人更换委托人代表时，应当提前7天通知监理人。

委托人代表的姓名在合同专用条款中明确。

3.5 委托人意见或要求

在合同约定的监理和相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应当通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应当在合同专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求做出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应当按合同约定，向监理人支付酬金。

3.8 合理化建议的奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，委托人应当予以奖励。奖励金额的确定方法在合同专用条款中约定。

3.9 保障监理人的权利

委托人应当保证监理人为履行合同而正常行使合同授予的对工程的监督、管理相应权利。

## 4. 违约

4.1 监理人的违约

4.1.1监理人的违约情形

4.1.1.1 监理人明确表示或者以行为表明不履行合同义务，或履行义务不符合约定；

4.1.1.2 监理人违反合同的约定，将监理与相关服务的任何部分转让或分包；

4.1.1.3 违反合同专用条款约定的其他情形。

4.1.2 监理人的违约责任

4.1.2.1 监理人违反合同约定，在第6.3款约定的时间内，拒绝改正的，委托人有权解除合同；

4.1.2.2因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在合同专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.2 委托人的违约

4.2.1 委托人的违约情形

4.2.1.1 明确表示或者以行为表明不履行合同义务，或履行义务不符合约定；

4.2.1.2 未按合同约定支付酬金；

4.2.1.3 违反合同专用条款约定的其他情形。

4.2.2 委托人的违约责任

4.2.2.1 委托人违反合同的约定并造成监理人的经济损失，应当向监理人赔偿，赔偿金额的确定方法在合同专用条款中约定。

4.2.2.2委托人未能按期支付酬金超过28天，应当支付逾期付款利息，监理人可依据第6.3.2项解除合同，逾期付款利息按下述方法确定：

逾期付款利息＝当期应付酬金总额×中国人民银行发布的同期同类贷款利率×拖延支付天数

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担违约责任。

因不可抗力导致合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

## 5.支付

5.1 支付货币

除合同专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。

5.2 首付款

除合同专用条款另有约定外，委托人应当在双方签订合同后14天内向监理人支付首付款，额度为签约监理酬金的30%。

5.3 中期支付

5.3.1监理酬金

委托人根据施工进度按节点向监理人支付监理酬金。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.2 相关服务酬金

相关服务酬金按合同约定的人工日费用，根据实际工作时间支付。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.3 附加工作酬金

附加工作酬金经双方确定后按月支付。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.4 补偿费用

补偿费用的支付方法在合同专用条款中约定。

5.3.5 合理化建议奖励

监理人提出合理化建议奖励金额的支付方法在合同专用条款中约定。

5.3.6 竣工支付

以专用条款为准。

5.3.7支付申请

监理人应当在合同约定的每个支付周期结束后的7天内，以书面形式向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付酬金和费用总额及细目、金额。

支付申请书应当包括以下内容：

（1）截至本次付款周期应当支付的酬金；

（2）根据第4.1、4.2款确定的违约金和赔偿金；

（3）根据第5.3.4项约定的补偿费用；

（4）根据第5.3.5项约定应当支付的合理化建议奖励；

（5）根据第6.2款应当增加或扣减的变更金额；

（6）根据合同应当增加和扣减的其他金额。

5.3.8支付时限

除合同专用条款另有约定外，委托人应当在收到监理支付申请后7天内予以审批，在批复后14天内向监理人支付酬金。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应当按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

5.5 结算

工程竣工后，监理与相关服务结算价款依据本合同文件约定的结算方法进行调整，并于工程竣工结算后28天内一次性支付剩余监理与相关服务酬金。

## 6.合同生效、变更与终止

6.1 生效

除法律另有规定或合同专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在合同协议书上签字并盖单位章后合同生效。

6.2变更

6.2.1 附加工作

除合同专用条款另有约定外，在履行合同过程中发生以下情形之一，视为附加工作，委托人应向监理人支付附加工作酬金。除下列第6.2.1.4目的情形外，附加工作酬金的确定方法为：

a. 因非监理人原因工程工期延长，按下列方法确定：

附加工作酬金=增加的监理与相关服务时间（天）×正常工作酬金÷合同协议书约定的监理与相关服务期限（天）

b. 实际情况发生变化导致履行中的合同全部或部分中止，监理人完成善后工作以及恢复服务前准备工作的工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后或准备工作的时间（天）×正常工作酬金÷合同协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.1.1 除不可抗力外，因非监理人原因，工程工期延长；

6.2.1.2因非监理人原因监理与相关服务受到延误或阻碍或暂停；

6.2.1.3实际情况发生变化，使监理人不能完成全部或部分工作，监理人进行善后工作以及恢复服务准备工作，监理人用于恢复服务的时间不得超过28天；

6.2.1.4监理与相关服务内容增加，附加工作酬金应该按照增加的内容占正常工作范围内监理与相关服务内容的比例计算，具体比例由双方根据增加的内容通过协商确定。

6.2.2 合同签订后，遇有与工程相关的法律、法规、标准颁布或修订的，双方应当遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应当通过协商进行相应调整。

6.2.3因非监理人原因，工程投资额（建筑安装工程费）增加，正常工作酬金应当按以下方法调整：

正常工作酬金增加额=工程投资（建筑安装工程费）增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（建筑安装工程费）

6.2.4因非监理人原因工程投资额（建筑安装工程费）减少，正常工作酬金应当按以下方法调整：正常工作酬金减少额＝工程投资（建筑安装工程费）减少额×正常工作酬金÷工程概算投资额（建筑安装工程费）。因非监理人原因监理与相关服务内容减少，正常工作酬金应作相应调整，调整减少金额按照减少的内容占正常工作范围内监理与相关服务内容的比例计算，具体比例由双方根据减少的内容通过协商确定。工程投资额（建筑安装工程费）或监理与相关服务内容未发生变化，工程提前竣工，不减少监理人酬金。

6.2.5 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.3 暂停履行与解除

6.3.1 委托人发出通知

当监理人发生第4.1.1项情况时，委托人应当通知监理人限期改正。若委托人在发出通知后7天内没有收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除合同的通知，自通知到达监理人时合同解除。

6.3.2 监理人发出通知

当委托人发生下列情况时，监理人可向委托人发出解除合同的通知，自通知到达委托人时合同解除，委托人应当将监理与相关服务的酬金支付至合同解除日。

6.3.2.1 监理人在合同专用条款中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按合同约定应付的酬金，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可发出解除合同的通知。

6.3.2.2 在合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可以书面形式通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应当立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应当由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务且暂停时间超过182天，监理人可发出解除合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作且暂停时间超过182天，监理人可发出解除合同的通知。

6.3.3 双方协商一致

在合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应当作出合理安排，使开支减至最小。

因解除合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应当由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

6.3.4 不可抗力导致合同暂停或解除

因不可抗力致使合同不能履行或只能部分履行时，一方应当立即书面通知另一方，暂停或解除合同。

6.4 终止

6.4.1 下列条件之一成就时，合同权利义务即告终止：

（1）按第6.3款约定双方解除合同；

（2）监理人完成合同约定的全部工作。

6.4.2合同权利义务终止后，合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条款仍然有效。

## 7.争议解决

7.1协商

双方应当本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决合同争议，可以将其提交给合同专用条款约定的或事后达成协议选定的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向合同专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 第三部分  合同专用条款

## 1.定义与解释

1.3 合同文件组成与解释顺序

1.3 组成合同文件的其他文件： 比选响应文件                          。

1.5 保密

委托人申明的保密事项和期限：因履行本合同监理人掌握的委托人的相关信息及相关的著作权等知识产权，监理人均永久不得向任何第三方透露，更不得在本合同以外使用，否则监理人应当承担相应的违约责任。

监理人申明的保密事项和期限：    　　　     /                       。

第三方申明的保密事项和期限：          /                            。

1.6 著作权

委托人对监理人为委托的建设工程所编制的文件拥有著作权，监理人仅有权为本工程使用此类文件，不得向第三方泄露，更不得出版。

## 2.监理人义务

2.1监理与相关服务的工程范围和服务内容

2.1.1监理与相关服务的工程范围包括：

（1）监理业务范围包括但不限于：本工程的工程施工图审核、招标文件审核、施工阶段全过程以及其他相关事项的监理。为氧气站改建项目提供与监理相关的一切服务工作，包括但不限于：配备配齐监理机构人员，并明确其岗位职责，确保施工期间人员在岗在位，对于现场监理工作不称职人员及时做出调整。

（2）承担工程施工阶段的监理工作，主要内容如下：

①施工阶段的全过程监理，包括但不限于四控（质量、安全、进度、造价）、两管（信息管理、资料管理）、 协调（协调各参建单位的关系）等；根据工程实际需要，编制监理实施规划及实施细则；定期召开监理例会；审查工程开复工报审表，签发开工令、工程暂停令和复工令；组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料，并在工程竣工验收合格后，将监理相关资料组卷移交建设单位；审查施工单位提交的工程档案资料，确保无误后组织施工单位将全套资料移交建设单位；对于质量控制节点、重要施工工序等环节采用旁站的方式对工程施工全过程进行监理，对于其他工序可根据实际情况采用巡视、平行检查；其他与氧气站改建项目有关的监理工作等。

②监理工作准备，包括但不限于施工图审核以及其他相关事项的审核；组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；

③监理人有义务协助委托人到相关部门办理质量监督机构申报和取得有关工程的许可证件等；

④检查督促施工准备：包括但不限于组织图纸会审、技术交底、审查施工组织设计、检查施工现场以及其他施工准备工作等；

⑤施工进度控制，审查施工进度计划，季度、月、周计划等；

⑥投资控制：施工图纸工程量的审核、进度款工程量计量确认、变更洽商费用的审核、设备材料价格的市场询价、新增清单的综合单价审核、工程竣工结算资料及结算书的审核并出具竣工结算初审意见等；

⑦施工质量控制：包括但不限于材料设备构配件验收、实验室的选定、方案审核、过程监督、过程验收、隐蔽工程验收、竣工验收、平行检验、重点部位和重要工序的24小时旁站以及其他等事项；

⑧协调管理: 包括但不限于各个施工单位之间工作范围、工作内容及工作面交叉管理及协调工作；

⑨审查、会签索赔和设计变更：包括但不限于协调施工过程中与本工程有关的纠纷、进行索赔的审核、配合甲方对设计洽商变更的审核；

⑩技术监督：负责对承包人所购建筑材料、设备质量检查验收；组织审查施工单位提供的各类设备、材料配套的进场材料证明，包括生产许可证、产品合格证、使用说明书等全套资料，并对实物与资料进行核对。同时配合施工单位做好进场材料的见证取样等相关手续，根据检验结果签署相关文件。检验合格的批准在工程上进行使用，检验不合格的签署退场通知凭证，并督促施工单位进行更换；审核施工过程中所有与质量、安全有关的检验资料，包括产品检验合格证、材料检验合格证、商品混凝土配合比和留样试块检验合格及其他合格证明等材料；

⑪合同与信息管理：管理施工合同，包括但不限于分包、指定分包合同等相关工作；

⑫审定开工方案、审批分项、分部施工方案。签署开工令；审查施工单位提交的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料，并在工程竣工验收合格后，将监理相关资料组卷移交建设单位；审查施工单位提交的工程档案资料，确保无误后组织施工单位将全套资料移交建设单位；

⑬编制完备的监理资料、督促审核施工单位竣工资料等；协助委托人工程建设的外部协调工作，并配合委托人完成工程竣工验收后的备案手续；

⑭安全控制：安全生产、绿色、文明施工及保安、保卫消防的监督管理等；

⑮施工场卫生及秩序监督：负责对施工场地的卫生及秩序进行监管，交工前达到清洁、工完料净，同时管理施工人员按照委托人方的管理制度进行施工等；

⑯负责工程缺陷责任期的监理工作，包括保修期内定期回访，调查和确认缺陷原因及责任，检查缺陷修复质量；对于质量控制节点、重要施工工序等环节采用旁站的方式对工程施工全过程进行监理，对于其他工序可根据实际情况采用巡视、平行检查；其他与氧气站改建项目有关的监理工作等。

⑰负责与工程有关的其他监理工作。

为氧气站改建项目提供与监理相关的一切服务工作，包括但不限于：组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算，确保施工单位提交的竣工结算资料齐全完整无遗漏，并加盖施工单位公章后，组织移交建设单位进行竣工结算外审；组织审查和处理工程变更；组织分部分项工程验收，复核施工单位隐蔽工程验收，并根据验收情况实时签发验收合格或整改凭证，确保各施工环节工程质量；其他与氧气站改建项目有关的监理工作等。

2.1.3.5 其他相关服务的内容：缺陷责任期内的监理责任以及其他与施工阶段相关的监理服务等工作。

包括但不限于：

①委托人要求监理人外出考察；

②委托人要求监理人进行的材料和设备检测；

③委托人要求监理人组织相关咨询论证会以及聘请相关专家；

④其他相关监理服务事项。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据：

（1）国家及北京市政府有关建设工程的法律法规文件；

（2）国家建设部及北京市建设行政主管部门颁布的行政法规、规范文件；如《建设工程质量管理条例》、《工程建设监理规程》等；

（3）各级主管部门对本项目的批文、批件；

（4）委托人与监理人签订的监理合同；

（5）本工程监理响应文件、本工程监理招标文件、本工程施工总承包招标文件；

（6）工程设计图纸、深化设计图纸及文件；

（7）其他双方在监理合同履行期间签订的补充协议以及其他材料；

（8）关于本工程（包括但不限于拆除及加固工程、消防工程及环评检测等）监理的国家、地方、行业、企业的相关强制性和非强制性标准；

（9）委托人订立本合同的目的及要求。

2.2.2 相关服务依据：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招响应法》、《中华人民共和国合同法》和国家、北京市颁布的有关建设工程监理及工程（包括但不限于拆除及加固工程、消防工程及环评检测等）质量的法规、法令等。

2.3 项目监理与相关服务机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：监理人员违反本合同约定或委托人认为监理人员不能胜任本项目监理工作。

2.3.5 监理人应保证派驻现场的所有监理人员与响应文件中保持一致，响应文件所报总监理工程师未取得委托人书面同意不得擅自更换。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：本合同专用条款2.1.1监理业务范围的全部内容。

2.7 提交报告

监理人应当提交报告的种类（包括但不限于监理规划、监理月报及约定的专项报告和其他需向委托人报告的重要事项）、时间和份数： 本合同生效后15日内提交监理规划，每月5日前向委托人提交1份本期监理月报及其他专项报告和重要事项报告并加盖监理人公章或项目专用章    。

2.9 使用委托人的财产

委托人提供的人员、房屋、设备、设施：办公用房一间。

由委托人提供的房屋、设备、设施的所有权属于：委托人。

在合同终止后，监理人应当在30天内移交委托人免费提供的房屋，移交的方式和时间为：在监理工作完成或中止时，应当将委托人的设施和剩余的物品在合同执行结束或合同解除后一个月内现场直接全部完好地移交给委托人。

## 3.委托人义务

3.2提供资料

委托人免费向监理人提供与工程有关的资料：

委托人在监理合同签字生效后，且在取得相关文件、资料后10天内，向监理单位提供下述文件、资料：

（1）委托人与承包人签订的合同协议书与合同文件1份；

（2）委托人与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明复印件1份；

（3）合同图纸和相关的标准图纸及说明1套；

（4）其它相关的合理必要的有效文件。

3.4 委托人代表

委托人代表为：            。

3.6 答复

委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

3.8 合理化建议的奖励

监理人提出合理化建议的奖励金额按下列方法确定：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为    /   %。

## 4. 违约

4.1 监理人的违约

      - 监理人违约的其他情形：

（1）监理人在其服务过程中错误决策指示，应向委托人支付本合同监理签约酬金15%的违约金，如果因此给委托人或第三人造成的损失的，监理人承担全部责任，委托人不承担任何责任。

（2）因监理人侵犯了第三方的专利、版权、受保护的工艺和技术等权益的，其造成的经济损失全部由监理单位承担；同时委托人有权要求监理人返还委托人已支付的监理酬金，且不再支付剩余的监理酬金。

（3）工程质量（包括但不限于拆除工程、加固工程、消防工程及环评检测等，同时还包括工程上使用的材料、构件、设备）经监理人检查认可后，委托人复查时，发现工程质量检查结果（包括但不限于工程本身和消防工程及环评检测等）达不到设计、合同、规范及有关标准要求的，第一次发现对监理人进行警告；第二次及二次以上发现，委托人有权终止合同，且有权要求监理人退还已支付的全部监理酬金且不再支付剩余的监理酬金，同时监理人还应向委托人支付本合同监理签约酬金2%的违约金。施工现场如出现重大安全事故或造成环境污染、或造成人员人身损害以及其他情况，对监理人停止支付监理费，由此发生的相关责任及损失全部由监理人承担，委托人不承担任何责任和费用。

（4）监理人在监理工作中，如不尽力尽责，或滥用职权，或违反约定，委托人有权要求其改正或提出警告，并扣除相应监理酬金，如果拒不改正，委托人有权解除合同，有权要求监理人退还已支付的全部监理酬金且不再支付剩余的监理酬金。同时监理人还应向委托人支付本合同监理签约酬金10%的违约金，给委托人造成损失的，还应赔偿相关损失。

（5）在监理过程中当项目监理部对工程监理不力，监督、检查、管理、控制、协调等工作不善，影响到工程质量和工程进度时，委托人有权提出撤换项目监理部部分或全体监理人员，撤换调整后的项目监理部再次发生类似上述的情况时，委托人有权终止合同。同时监理人违约所造成（质量、进度等问题）的损失由监理人全部承担，委托人有权要求监理人返还委托人已支付的监理酬金且不再支付剩余的监理酬金，而且监理人还应向委托人支付本合同监理签约酬金10% 的违约金。

（6）因监理人违反合同约定或监理不力，造成工程延期，则每延期一周，监理单位应按照本合同监理签约酬金1%的标准，以实际拖延天数计算，向委托人支付违约金，但如果该违约金不足以弥补委托人因此造成的各种损失，监理人还应赔偿委托人相应的损失。

（7）人员违约罚则：

擅自更换项目总监：5000元/人次。

擅自更换专业监理工程师等主要成员：3000元/人次。

专业监理工程师等主要成员缺勤扣罚：1000元/人次。

委托人要求更换不称职人员，7日内未完成调换的：按每人每天500元扣减酬金。

（8）工作质量违约罚则：

周报、月报漏报或延迟：200元/次。

应发现的质量问题未发现或未下发通知单：200元/项。

因监理失职造成重大质量/安全隐患：500-1000元/处。

4.1.2.2监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿包括但不限于直接损失，间接损失，合同履行预期可得利益的损失，各种赔偿金、违约金、补偿款、行政罚款、罚金等，委托人维权而支出的律师费、诉讼费、鉴定费以及取证发生的费用以及其他合理损失。

4.2 委托人的违约

4.2.1 委托人的违约情形

（1）委托人在施工过程中错误决策指示，造成的损失，监理人不承担责任，由委托人担任何责任。

（2）未按合同约定支付酬金，超过一定期限后，双方进行协商确定最终支付期限。

4.2.2 委托人的违约责任

（1） 委托人违反合同的约定并造成监理人的经济损失，应当向监理人赔偿。而且委托人还应向监理人支付本合同监理签约酬金10% 的违约金。

5.支付

5.3.1 监理酬金及支付

监理酬金具体支付方式：

- 本合同生效后，且监理机构进驻施工现场后30日内按照本工程签约监理酬金

支付30%，即人民币        元，大写：         ；

（2）施工期间，氧气站站房结构封顶、罐区全部设备到场后30日内，按照本工程签约监理酬金支付30% ，即支付至人民币         元，大写：          ；

（3）竣工验收完成、各项调试及运行正常，相关资料齐全，30天内支付合同价款的30%。

（4）工程结算审核完成后，监理按约定履约完成相关工作后，支付剩余的监理酬金。

（5）延期酬金

无延期酬金。监理费固定总价不变，如工程有洽商变更、或投资额增加、或工期延长、或监理服务、或工作量增加以及其他有关变化等，不因上述原因而变更监理服务费，委托人也不给予监理人任何补偿。上述监理费是监理人履行本合同约定监理服务所应获得的全部费用，已包括其全部履约成本、税费、利润以及与监理服务相关费用等一切内容，除此以外委托人不再向监理人支付其他任何费用。

（6）发票及抵扣：上述款项全部直接汇入监理人在本合同中指定的账户；监理人应在委托人每次付款日的14个工作日前向委托人提供等额符合国家规定的真实的正式税务发票，但监理人开具税务发票及委托人接收、入账、抵扣和付款等情况均不能作为证明委托人应付款项数额及监理人监理服务符合本合同约定、委托人要求的依据，委托人应付款项及监理人监理服务是否符合本合同约定和委托人的要求以及监理人是否存在违约应当根据实际履行情况据实计算和认定。

抗辩、款项抵销：如果监理人的监理服务不符合合同约定及委托人的要求，或监理人存在违约，或监理人未及时开具并提供相应的国家正式真实的税务发票，或监理人因履行本合同而侵犯委托人权益，或监理人因履行本合同而侵犯他人人身及财产、知识产权等权利及与他人有纠纷致委托人受到牵连等，委托人有权暂缓支付监理服务总款项，待监理人纠正违约行为、纠纷处理完毕并按约履行相应合同义务后，再根据监理人实际履行情况支付相应监理服务款项。同时，如监理人应支付委托人违约金、赔偿金以及其他款项，则委托人有权直接从应付监理人的监理服务款项中直接扣除予以抵销。此时监理人仍应按照抵扣前的数额向委托人提供发票，而且在监理人未向委托人支付完其应支付的违约金、赔偿金以及其他款项前，不得要求委托人支付本合同的监理酬金。

## 7.争议解决

7.2 调解

合同争议进行调解时，可提交/（调解人）进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （ 2 ）  种方式。

（1）提请  /仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  委托人所在地有管辖权的  人民法院提起诉讼。

建设工程廉政责任书

发包人：中国康复研究中心

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

# 一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

# 二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

# 2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

# 2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

# 三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

# 四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

# 五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

# 六、责任书份数

本责任书一式陆份，发包人承包人各执叁份，具有同等效力。

发包人：  中国康复研究中心（公章）      承包人：                  （公章）

法定地址：北京市丰台区角门北路10号     法定地址：

法定代表人或其委托代理人：（盖章）       法定代表人或其委托代理人：（盖章）